一连铸年检及普优结合外委项目技术要求

- 项目综述

- 本要求包含一连铸年级及普优结合外委项目（下统称“年检”）的招标要求，明确业主单位及应标单位责任义务，清楚施工内容及验收标准，避免施工矛盾，特制定本招标要求。

- 项目施工预计时间为2021年11月份-12月份。

- 施工所需主材备品备件、钢材类、紧固件、油品等由炼钢部负责提供，焊料、油漆等辅材类由应标单位提供。施工所需工器具如焊机、割枪割带、手拉葫芦、吊具,安全防护类物资等由应标单位自主负责，工程车辆由应标单位自主负责。

- 施工内容

- 1、结晶器振动装置更换，数量8套，包含振动框架，配套结晶器进回水金属软管、液压油缸、本体润滑管道、分配器，护板及钢结构等更换恢复；要求：振动框架施工完毕后，结晶器安装无错位泄漏，流间距中心线及外弧线偏移在±0.5mm以内，基准面高度偏差在1mm以内。

- 2、二冷喷淋装置改造更换，数量10个流，包含喷淋安装架改造更换，气雾型喷淋集管定位安装，二冷水二冷风连接接头更换等；要求：按照普优结合二冷喷淋系统改造方案图施工，设备安装精度达到图纸要求。

- 3、二冷水气阀组装置，数量10个流分支二冷水风阀组及主管道，具体包含①二冷分支管道阀门、控制器、流量计更换（包含电气放线，仪表柜安装等）；②二冷水主过滤器改造更换；③二冷风主管道安装过滤器（包含电气）；④二冷风分支管道阀门及压力表等更换；⑤、二冷水、二冷风管道疏通补焊；

- 4、导向段设备，具体包括：10个流导向段辊子改造更换，导一导二安装底座改造更换，导三导四下导向段本体钢梁更换，末端电搅移动底座安装，隔热罩安装，导辊润滑配管及冷却水管恢复，结晶器下口至拉矫机校弧等；要求最终外弧线辊面偏差在±1mm以内，引锭杆能够进入结晶器铜管内。

- 5、电搅系统，具体包括：10个流首末端电搅穿线管、水冷管、桥架、电缆、电搅安装恢复，水冷站水箱清理，水泵、换热器、阀门、流量计等更换；

- 6、钢结构项目，具体包括：①导一导二及喷淋安装底座横梁4根更换；②振动检修平台二冷室内主横梁移位改造更换，辅梁及平台钢板更换，耐火砖敷设，主挡墙上部改造；③二冷室内导一段走台更换；施工土建加固部分由施工单位负责。

- 7、切后运输辊道，具体包括：切后二组，运输一组、二组、三组辊道梁共更换20组辊道梁，线下装配及更换，调整；配套润滑配管、水配管、燕尾槽更换，平台恢复；传动装置更换5套。

- 8、出坯热送,具体包括：6-10流出坯升降大轴更换，四套轴承座底部加固；辊底座从喷号一直到轧钢底座更换40个底座配套更换7个热送辊及油路恢复。出坯液压站管道改造，具体包括：Φ76的不锈钢水管4根，Φ42和Φ34的液压不锈钢管道15根。注：液压管道改造后需要按要求进行本体冲洗。

- 9、引锭存放：10组引锭存放支架更换及托辊更换，冷却管道恢复；调整引锭辊子弧线。

- 三、其他要求

- 1、钢结构焊接H型钢采用自动埋弧焊,焊厚采用0.7d(d为厚板厚度)及不大于薄板厚度的1.2倍,其要求应符合GB986-88规定；(2)焊接H型钢以外的焊缝,均采用手工电弧焊,其焊接接头的基本尺寸除注明者外均按GB985-88规定办理.手工电弧焊其焊条采用E4303,所有构件(包括支撑)均应等强度连接;所有钢结构的制作及安装均应遵守"钢结构施工及验收规范"(代号50205-95)有关规定;

- 2、管道施工应符合GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定，管道的焊接应符合GB50236-1998《现场设备，工业管道焊接工程及验收规范》的规定。