职工活动中心装潢招标书

一、工程概况

- 工程概况：拟对荷塘月色1#楼三层职工活动中心装修工程采取包工包料的方式

进行施工招标(面积约2000平米)。招标范围为招标文件、施工图纸及图纸答疑所含的全部内容。

- 主要工程量：荷塘月色1#楼三层（浴室除外）所有项目装潢。

3、工期和质量要求：工期暂定三个月。工程质量等级要求为合格。

二、设计依据

1、设计依据：芜湖新兴铸管有限责任公司提供平面功能区域布局图。

三、承包方式

1、承包方式：包工包料。

四、其他需要说明的问题

1、工程报价方式要求：清单报价（含税金）。

2、本工程不允许转包（实际施工中的项目经理、技术人员与投标书时不一致的，视为转包），一经发现，招标单位有权另行发包，并追究由此造成的经济损失。

五、招标时间安排

1、招标文件发放：

时间：2016年10月15日～2016年10月30日，工作日每天8:30～11:45、13:30～17:00，发放地点：发包人三山工业区办公楼三楼315办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、答疑时间、地点：见后面第九条。

投标截止日期为2016年11月15日，在该日期截止前应将投标方案（报价清单及施工相关说明，效果图等）加盖单位公章及法人代表签字后书面送达发包人三山工业区公司办公楼315办公室。

3、开标时间定在2016年11月16日上午9：30，发包人三山工业区公司办公楼1楼会议室。

现场开标，投标书当众启封，开标后由招标人根据投标人报价方案、资质、业绩等综合评分，并根据投标人数量按评分从高到低保留3-5家作为入围单位进行第二轮报价，其余单位予以淘汰。

六、投标人资格要求

1、投标邀请书只发给资格预审合格的投标人，资格预审合格的投标人在送交投标文件时应按新情况补充其在申请资格预审时所提供的资料，特别是提供将承担本工程的具体施工部门的资料。资料包含公司简介、营业执照、资质证书(建筑装修装饰工程专业承包企业资质二级及以上资质)、安全生产许可证、组织机构代码、税务登记证等，并且要求带原件和加盖公章的复印件进行审查，施工单位提供近3年与本工程相关的业绩资料，主要是施工合同，竣工备案登记证等，同时要求施工单位把拟派项目施工人员的相关证件和复印件提交一份，其中项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。投标人必须保证其提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

2、一个投标人不能同时参加两个或两个以上（包括联营体）对本工程的投标。如果出现此类情况，与此有关的投标将被拒绝。 不接受联合体投标。

3、投标人必须对整个招标范围进行投标，只对其中的部分工程投标者，将不予评审。4、凡将主体工程进行分包的投标将不予评审。

5、本次招标收取投标保证金三万圆整（电汇），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，中标单位须缴纳履约保证金拾万圆整（电汇，含投标保证金）。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

七、投标书一式四份，正副本各二份，标书开标后不予退还。 投标人在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

八、现场考察

1、招标单位对投标人资格预审合时间截止2016年10月26日，审核通过后，招标单位将于2016年10月31日统一组织资格预审合格的投标人对现场及其周围环境进行考察并进行图纸答疑，以便使投标人获得有关编制投标文件和签订合同所必需的有关资料。

2、现场考察时，招标单位将介绍工程的相关条件等，并提供必要的参考资料，以帮助投标人了解现场情况。但投标人应经过现场考察，对上述资料的理解负责。

九、答疑会议

1、图纸及现场答疑会议将于2016年10月31日14：00在荷塘月色1#楼三层现场答疑。投标人应安排法定代表人或委托代理人及其他代表准时参加。

2、会议将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件和施工图纸后可能提出的有关问题。投标人对任何问题的疏漏或判断失误，应自行负责。

3、投标人应在会议召开之前，将要求答复的问题书面提交招标单位，招标单位予以澄清和解答。招标单位将以书面形式答复所有已购买招标文件的招标人。

十、 报价要求

1、报价依据

1.1   本工程的计价依据执行中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局于2003年2月17日联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）以及工程所在地建设行政主管部门颁发的相关配套计价管理规定。

1.2   招标人在招标过程中提供的工程量清单之项单、量单。该工程量清单招标人是按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的要求编制的。投标人应在投标报价时，严格按照《建设工程工程量清单计价规范》中的相关规定和本招标文件的要求去理解工程量清单中各子目的项目编码、项目名称及其对应的工作内容、计量单位以及工程量计算规则，并据此进行报价。投标人的报价被认为包括所有的劳务工资、物料、损耗、税金、规费、运输、保险、卸货、仓库费、送交现场、吊装、脚手架、机械设备、管理人员费用、利润、超时工作补助、奖金、总部监督和管理费、不可预见费、施工图深化设计费、包干费、风险费以及可从项目说明中合理推论或为此所必需的任何项目。

1.3   本工程相关的招标图纸、设计说明、技术要求答疑等；

1.4   招标文件对工期、质量、施工工艺、材料做法等方面的要求；

1.5   现场条件及周边情况：现场红线内无办公、食宿条件和材料加工、堆放场地。

1.6   类似工程的施工方法和施工经验。

2、工程量计算规则：中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局于2003年2月17日联合发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）。

如果上述约定的工程量计算规则中没有适用的或能合理分解出或推断出的相应计算规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。

除非《建设工程工程量清单计价规范》中有不同的规定，否则准备本工程工程量清单应采用下列统一的计量单位：

重量单位：吨(t)或公斤(kg)   体积单位：立方米（m3）    面积单位：平方米（m2）

长度单位：米（m）         计数单位：个/座/件/套/付

十一、施工范围及清单报价 (明细表中请详细说明施工材料材质，强弱电改造，wifi及监控，空调系统等)

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 备注（需写清品牌、材质等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 厅 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 乒乓球室 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 舞蹈室 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 阅览室 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 5 | 台球室 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理室 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 7 | 卫生间 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | …… |  |  |  |  |  |
| 8 | 健身房 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |

为确保装修质量及用水用电安全，望投标单位献技献策，拿出保证质量及安全的技术方案，优秀设计方案需包含设计效果图，争取中标。

十二、约定和说明

1、付款方式：现汇。

2、质量保修期要求如下：整体质保期一年，其中：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

3、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

4、投标人须认真阅读本招标书，参加招标即已认可本招标书中所有条款，解释权归招标单位所有。本招标书中未尽事宜，以招标单位书面通知为准！

5、如有疑问，请联系招标人代表：程升（联系电话：5627541）

附场地规划示意图：